PDR

TV5 – PAYMENT SERVICE

Node.js · MongoDB · Cổng 5005

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Dự án | Hệ thống đặt vé xem phim theo kiến trúc Microservices |
| Vai trò | TV5 – Xử lý thanh toán giả lập và lưu lịch sử giao dịch |
| Giữa kỳ | Node.js 18+ · module http · driver mongodb |
| Cuối kỳ | Express · Mongoose · jsonwebtoken |
| CSDL | MongoDB payment_db · collection transactions |
| Tài liệu tham chiếu | Kế hoạch triển khai SOA Đặt vé phim v2.1, cập nhật 02/10/2026 |

Họ tên / MSSV: ____________________________________________

Phiên bản PDR: 1.0  |  Ngày lập: 04/10/2026

Mục tiêu tài liệu

Tài liệu này chuyển yêu cầu phiếu riêng TV5 thành danh sách công việc có thể thực hiện, tiêu chí nghiệm thu, cấu trúc bàn giao và kịch bản kiểm thử. Phạm vi giữa kỳ được tách khỏi backlog cuối kỳ để bảo đảm đúng lộ trình “code thuần → framework”.

# 1. Tổng quan và phạm vi

TV5 sở hữu trọn vẹn Payment Service: mô hình dữ liệu, API, sơ đồ phân tích, trang admin và báo cáo. Service nhận yêu cầu thanh toán từ Booking Service, mô phỏng kết quả, lưu giao dịch vào MongoDB và cho phép Admin xem lịch sử.

Phạm vi giữa kỳ: Node.js 18+, module http và driver mongodb; chưa dùng Express/Mongoose, chưa tích hợp cổng thanh toán thật và chưa bắt buộc JWT thật. Phạm vi cuối kỳ: chuyển sang Express + Mongoose, bổ sung middleware verify JWT và giới hạn GET cho ADMIN.

| Hạng mục | Quy định phải tuân thủ |
| --- | --- |
| Cổng / bind | 5005 / 0.0.0.0 để máy khác trong nhóm có thể gọi |
| CSDL | MongoDB payment_db; TV5 là service duy nhất sở hữu collection transactions |
| FK liên service | bookingId là FK logic tới Booking.bookings.id; không tạo FK vật lý |
| Định dạng | JSON; Content-Type: application/json; charset=utf-8 |
| CORS | Xử lý GET, POST, OPTIONS; OPTIONS trả 204 |
| HTTP chính | 201 tạo giao dịch; 200 lấy lịch sử; 400 dữ liệu/JSON sai; 405 sai method; 500 lỗi server |

# 2. Danh sách đầu ra P1–P8

| Mã | Đầu ra | Công việc cần hoàn thành | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | CSDL + seed | Tạo payment_db.transactions; viết seed.js chạy bằng mongosh; nạp 2 giao dịch Phụ lục A.5. | Có đúng các dòng (1, 180000, MOMO, PAID) và (2, 85000, VNPAY, FAILED); bookingId là Number; paidAt là Date. |
| P2 | ERD | Vẽ collection như một thực thể; ghi rõ kiểu dữ liệu; thể hiện FK logic. | Đủ 6 trường: _id:ObjectId, bookingId:Number, amount:Number, method:String, status:String, paidAt:Date. |
| P3 | Use Case | Actor Booking Service và Admin; xử lý, lưu, xem lịch sử. | Có sơ đồ và đặc tả ngắn cho 3 use case. |
| P4 | DFD mức 0/1 | Mức 0: Booking/Admin ↔ Payment. Mức 1: tiếp nhận, xử lý/ghi, truy vấn. | Có kho D1 – transactions và luồng vào/ra. |
| P5 | DFD mức 2 | Phân rã 2.0: 2.1 kiểm tra; 2.2 giả lập; 2.3 ghi; 2.4 phản hồi. | Thể hiện cả nhánh PAID và FAILED. |
| P6 | API | POST /api/payment và GET /api/payment bằng http thuần; body data/end + JSON.parse try/catch. | API chạy, đúng mã HTTP, lưu cả giao dịch FAILED, xử lý OPTIONS. |
| P7 | Trang admin | Tạo admin_payment.html; bảng 5 trường và thông báo lỗi thân thiện. | Gọi GET và hiển thị dữ liệu từ service. |
| P8 | Báo cáo | Mô tả kiến trúc, dữ liệu, API, sơ đồ, ảnh Compass, ảnh curl và hướng dẫn chạy. | Báo cáo có minh chứng, checklist và nêu giới hạn giữa kỳ. |

# 3. Thiết kế dữ liệu và seed

## 3.1. Collection transactions

| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Quy tắc / ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| _id | ObjectId | Tự sinh | Định danh MongoDB. |
| bookingId | Number | Có | FK logic → Booking.bookings.id; tuyệt đối không lưu chuỗi. |
| amount | Number | Có | Số tiền VND; > 0 là nhánh PAID. |
| method | String | Có | Chỉ MOMO, VNPAY hoặc CASH. |
| status | String | Có | Chỉ PAID hoặc FAILED. |
| paidAt | Date | Có | Thời điểm xử lý, dùng Date/ISODate. |

Ghi chú nhất quán dữ liệu: Payment Service không tạo khóa ngoại thật sang booking_db. Booking Service chịu trách nhiệm truyền bookingId hợp lệ; TV5 lưu dạng Number để khớp với bookings.id.

## 3.2. Dữ liệu seed bắt buộc theo Phụ lục A.5

use payment_db;

db.transactions.deleteMany({});

db.transactions.insertMany([

{ bookingId: 1, amount: 180000, method: "MOMO",  status: "PAID",   paidAt: ISODate("2026-10-01T10:00:00Z") },

{ bookingId: 2, amount: 85000,  method: "VNPAY", status: "FAILED", paidAt: ISODate("2026-10-01T10:05:00Z") }

]);

Lưu file tại seed/payment_seed.js hoặc payment-service/seed.js; chạy bằng mongosh, không phải node seed.js.

Sau khi seed, mở MongoDB Compass, chọn payment_db → transactions và chụp ảnh đủ các trường để đưa vào P8.

Không đổi bookingId, amount, method, status của hai giao dịch mẫu; paidAt có thể dùng thời điểm cố định để ảnh minh chứng tái lập được.

# 4. Đặc tả Use Case và DFD

| Use Case | Actor | Tiền điều kiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| UC1 – Xử lý thanh toán | Booking Service | Có bookingId, amount, method. | Tạo giao dịch PAID nếu hợp lệ; FAILED nếu amount ≤ 0 hoặc method sai. |
| UC2 – Lưu giao dịch | Payment Service | Đã xác định status và paidAt. | Insert vào D1 – transactions; trả giao dịch đã lưu. |
| UC3 – Xem lịch sử | Admin | Payment Service đang chạy. | GET trả mảng giao dịch; admin hiển thị trong bảng. |

Yêu cầu sơ đồ: DFD0 thể hiện Booking Service và Admin trao đổi với Payment Service. DFD1 gồm 1.0 Tiếp nhận yêu cầu thanh toán, 2.0 Xử lý và ghi giao dịch, 3.0 Truy vấn lịch sử và kho D1 transactions. DFD2 phân rã 2.0 thành 2.1 Kiểm tra số tiền/phương thức, 2.2 Giả lập cổng thanh toán, 2.3 Ghi giao dịch, 2.4 Tạo phản hồi.

# 5. Đặc tả API giữa kỳ

| Method & URL | Request | Xử lý | Response kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/payment | { bookingId, amount, method } | Validate; hợp lệ → PAID; sai → FAILED; luôn insert. | 201 + giao dịch đã lưu. |
| GET /api/payment | Không có body | Đọc transactions; nên sắp xếp paidAt giảm dần. | 200 + mảng giao dịch. |
| OPTIONS /api/payment | Preflight | Trả CORS headers. | 204, không body. |

## 5.1. Quy tắc xử lý body và lỗi

Dùng req.on("data", ...) để nối chuỗi body và req.on("end", ...) để JSON.parse trong try/catch.

JSON sai cú pháp phải trả 400 và không được làm sập tiến trình Node.js.

method hợp lệ là MOMO, VNPAY, CASH; nên chuẩn hóa bằng String(method).toUpperCase() nhưng phải ghi rõ trong báo cáo.

amount phải là Number và lớn hơn 0. amount ≤ 0 hoặc method không hợp lệ vẫn được lưu với status FAILED.

Cấu trúc trả về nên thống nhất với nhóm: { "status": "success", "data": ... } hoặc thông báo lỗi { "status": "error", "message": "..." }.

## 5.2. Ví dụ request và curl

curl -X POST http://localhost:5005/api/payment \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"bookingId":3,"amount":180000,"method":"MOMO"}'

curl http://localhost:5005/api/payment

# Nhánh FAILED: amount không hợp lệ

curl -X POST http://localhost:5005/api/payment \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"bookingId":3,"amount":0,"method":"MOMO"}'

# Nhánh FAILED: method không hợp lệ

curl -X POST http://localhost:5005/api/payment \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"bookingId":3,"amount":180000,"method":"BANK"}'

# 6. Kế hoạch cấu trúc mã nguồn và admin

payment-service/

├── payment_service.js       # server module http, router, API handlers

├── seed.js                   # seed chạy bằng mongosh (hoặc file seed/payment_seed.js)

├── package.json

├── config.example            # MONGO_URI, PORT, JWT_SECRET cho cuối kỳ

├── .gitignore

└── admin_payment.html        # bảng lịch sử giao dịch

| Thành phần | Việc cần làm | Hoàn thành khi |
| --- | --- | --- |
| Server | Listen 0.0.0.0:5005; route theo method + pathname. | node payment_service.js khởi động không lỗi. |
| MongoDB | Connect payment_db; insert/find transactions. | Compass thấy dữ liệu và API đọc được. |
| Validation | Kiểm tra bookingId, amount, method; gán PAID/FAILED. | Có test hợp lệ, amount ≤ 0 và method sai. |
| CORS | Headers cho Origin/Methods/Headers; OPTIONS 204. | Admin gọi API không bị chặn preflight. |
| Admin | Fetch GET; render bảng bookingId, tiền VND, phương thức, trạng thái, thời gian. | Có empty state và thông báo service chưa chạy. |

# 7. Kiểm thử và minh chứng

| ID | Kịch bản | Input / thao tác | Kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | PAID – MOMO | bookingId=3, amount=180000, method=MOMO | 201; status PAID; lưu Number/Date. |
| T02 | PAID – VNPAY | bookingId=4, amount=85000, method=VNPAY | 201; status PAID. |
| T03 | FAILED – amount 0 | amount=0, method=MOMO | FAILED; vẫn có bản ghi trong DB. |
| T04 | FAILED – amount âm | amount=-1, method=CASH | FAILED; vẫn có bản ghi. |
| T05 | FAILED – method sai | method=BANK | FAILED; vẫn có bản ghi. |
| T06 | JSON hỏng | Body {"bookingId": | 400; server vẫn chạy. |
| T07 | GET history | curl GET /api/payment | 200; body là mảng giao dịch. |
| T08 | CORS preflight | curl -X OPTIONS /api/payment | 204 và đủ headers CORS. |

Ảnh cần đưa vào báo cáo: (1) terminal chạy server, (2) curl POST nhánh PAID, (3) curl POST nhánh FAILED, (4) curl GET, (5) MongoDB Compass hiển thị hai seed và các giao dịch test, (6) trang admin.

# 8. Phân công, mốc hoàn thành và bàn giao

| Mốc | Việc TV5 | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| M1 – Chuẩn bị | Tạo DB, collection, seed; hoàn thiện ERD nháp. | seed.js, ảnh Compass, ERD nguồn + PNG. |
| M2 – API core | Implement http, body parser, validation, insert/find, CORS. | payment_service.js chạy cổng 5005. |
| M3 – Admin + test | Làm admin_payment.html; chạy T01–T08; chụp minh chứng. | admin_payment.html, log/curl, ảnh kiểm thử. |
| M4 – Hồ sơ | Viết Use Case, DFD0/1/2, báo cáo P8; rà checklist. | docs/tv5-payment/ đầy đủ P1–P8. |
| M5 – Ghép nhóm | Bàn giao hợp đồng endpoint cho TV4/TV6; hỗ trợ tab admin. | URL, request/response, CORS, dữ liệu seed và lưu ý tích hợp. |

Đề xuất cấu trúc repo theo kế hoạch chung: docs/tv5-payment/, payment-service/, seed/payment_seed.js; tên sơ đồ: ERD_payment.png, UC_payment.png, DFD0_payment.png, DFD1_payment.png, DFD2_payment.png và lưu kèm file nguồn draw.io.

# 9. Backlog cuối kỳ

Chuyển HTTP router sang Express và MongoDB driver sang Mongoose model/schema.

Thêm middleware verify JWT bằng jsonwebtoken; GET /api/payment chỉ cho role ADMIN.

Giữ nguyên hợp đồng POST /api/payment để Booking Service có thể gọi; Booking chuyển tiếp Authorization token.

Bổ sung timeout/error handling khi Booking gọi Payment; không làm mất trạng thái đơn khi Payment hoặc Notification lỗi.

Thêm test tự động, logging, biến môi trường và tài liệu triển khai.

# 10. Checklist tự kiểm tra trước khi nộp

☐ P1: payment_db và transactions tạo đúng; seed A.5 chạy bằng mongosh.

☐ P2: ERD ghi rõ ObjectId, Number, String, Date và FK logic bookingId.

☐ P3: Use Case có Booking Service, Admin và 3 use case chính.

☐ P4: DFD mức 0 và mức 1 có D1 – transactions.

☐ P5: DFD mức 2 có 2.1–2.4 và hai nhánh PAID/FAILED.

☐ P6: POST/GET chạy trên 0.0.0.0:5005; xử lý body data/end, JSON.parse try/catch, OPTIONS.

☐ P7: admin_payment.html hiển thị đủ bookingId, amount, method, status, paidAt.

☐ P8: Báo cáo có hướng dẫn chạy, ảnh Compass, ảnh curl và ghi rõ giới hạn giữa kỳ.

☐ bookingId được lưu dạng Number; không để lộ mật khẩu hoặc khóa bí mật trong repo.

# 11. Kết luận

Hoàn thành PDR này đồng nghĩa TV5 có một Payment Service độc lập, có dữ liệu mẫu tái lập được, API đúng hợp đồng nhóm, sơ đồ phân tích đủ P3–P5, trang admin và bộ minh chứng P6–P8. Điểm cần ưu tiên kiểm tra là nhánh FAILED vẫn phải được lưu, bookingId phải là Number và server http thuần phải tự xử lý body/JSON an toàn.